云南城投拟转让835亩土地

挂牌交易底价为8.44亿元

出处：东方早报

历时4年多，云南城投置业股份有限公司位于环湖东路沿线土地一级开发项目事宜终于有了收获。云南城投12月19日公告，上述项目中有835亩国有土地使用权将挂牌转让。

云南城投公告称，经昆明市人民政府批准，受昆明高新技术产业开发区管理委员会、昆明市国土资源局滇池旅游度假区分局、昆明市国土资源局经济技术开发区分局、昆明市国土资源局委托，昆明市土地和矿业权交易中心公开挂牌交易位于昆明市官渡区六甲街道办事处的国有建设用地使用权。经初步核查，该地块中约有835亩土地位于公司已收储土地的范围内。

昆明市国土资源局网站资料显示，上述KCGD2012-10地块交易起价为8.44亿元，竞买保证金7.6亿元。挂牌及报价时限为2013年1月7日至2013年1月16日15：00止。土地用途为商业（会展、文化设施及其配套设施用地）及住宅（会展配套用地，占总面积不超过25%）。

根据云南城投2008年5月12日公告，由昆明市人民政府授权的昆明市土地储备中心（原名称为昆明市土地矿产储备管理办公室）委托云南城投对环湖东路沿线土地进行土地一级开发, 并与云南城投签署了《环湖东路沿线土地一级开发委托合同》。

2008年5月，云南城投与昆明市土地储备中心签订《环湖东路沿线土地一级开发委托合同》，对环湖东路沿线4.18万亩的土地进行一级开发。地块一期位于滇池北岸、环湖东路以西的三个半岛区域，介于昆明主城和呈贡新城之间。

值得一提的是，依据合同，土地一级开发所需资金全部由云南城投筹措和垫付。作为回报，云南城投将与昆明市政府各自获得50%对相关土地出让净收益的分成。此外，若收益不足全部土地一级开发总成本的5%，云南城投还可获得市政府支付的5%保底收益。

就在上述合同公告的同一日，即2008年5月12日云南城投同时公告称，拟非公开发行不超过1.32亿股，募集资金不超过20亿元，用于该合同一期项目（约4630亩）土地的开发。而云南城2011年年报则显示，环湖东路项目一期收储土地组织了1622.8亩土地挂牌交易，但仅成交5宗土地共182.7亩，交易金额为7.8亿元。当年，云南城投接到昆明市土地矿产储备中心支付项目保底收益3.22亿元，支付开发成本合计9.53亿元，共计收到12.75亿元。与此同时，截至2011年底，云南城投在此项目上累计投资已超过66亿元。

# 温州城投集团“七大行动百日攻坚”显成效

出处：温州网

滨江商务区30幢大楼建设有力推进；七都大桥连接线提前通车；涂田工业区拆迁工作已将近完成90%；融资总额完成了年度计划的145%……今年以来，城投集团先后开展了“七大行动百日攻坚” 、“创先争优·破难攻坚”等专项行动，积极创新工作方式，为推动我市城市建设，实现“三生融合·幸福温州”作出新贡献。

“城市让生活更幸福”，是城投集团对自身工作的一种督促，更是对市民许下的郑重承诺。今年8月中旬启动的“七大行动百日攻坚”包括工程建设推进专项行动、交通畅通工程专项行动、拆迁征地共推专项行动、招商引资工作专项行动、资金保障工作专项行动、项目前期工作专项行动、安置提速工作专项行动等，取得显著成效。百日攻坚期间，城投集团共完成投资24.7亿元，占全年投资量36.7%。

工程建设推进专项行动——多管齐下  给力重点攻坚项目

“目前，我们天盛一期的三幢大楼都已结顶。”集团下属城乡公司副经理董桦桦说，预计明年6月就可竣工。

滨江商务区位于我市主城区东部，不久的将来，在这片规划总用地11.5平方公里的土地上，一个集商务、金融、旅游、文化、娱乐和居住等功能于一体的现代化集聚区将在瓯江江畔显现。

为了尽早建成温州的“陆家嘴”，市委市政府提出了“900天建成30幢大楼”的总目标。这样的建设速度可能吗？质量又有何保障？

城投集团明确各项目工作推进要求，为滨江商务区30幢大楼分别“分发”了工程建设责任牌，将项目概况、施工单位、责任领导人、工程总工期等信息公布其上，并接受公众监督。以其通过“挂牌作战”的方式，促进工程进度。同时，集团还积极探索压缩审批流程，通过“审批资料准备在前”和“送审资料充分自审”的方式，尽力做到审批申报工作一次成功。另外，针对新接手的项目，则采取“相互参照、同步推进”的方式开展前期工作，优化和压缩了工程建设审批流程，为工程建设节省出了时间。

提速固然重要，然而质量安全更是不容忽略。“质量安全如果不保证，再快也没用。”董桦桦说，除了日常定时、不定时地监督施工单位外，城投集团还专门派人在现场蹲点，掌控情况，发现问题苗头立即解决。同时，对于电梯、外架等事故易出点，集团会定期、针对性地对其进行检查。

“旁边就是居民住宅区，如果加班加点施工就会影响到周围居民正常休息。”负责天盛二期工程的集团下属公建公司现场负责人吴竣岭告诉记者，即便存在诸多困难，他们也会想法设法克服，不拉总进度。目前该项目的拆违工作已基本完成，预计农历年底就可完成打桩。

截至11月份，共完成投资49.57亿元，其中保障性住房0.55亿元，安置房工程13.29亿元，城市交通工程19.99亿元，公园绿化工程1.43亿元，公建配套工程3.23亿元，城市重点区域开发11.08亿元。

交通畅通工程专项行动——多方提速  拉开城市立体交通

本月21日，七都大桥南汊桥就要通车了。从曾经的“蜗牛工程”到如今的“长虹卧波”，质变过程的背后，是量的积累。而七都大桥与学院东路约718米的接线工程，亦是这量变中不可或缺的重要组成部分。

温州七都大桥与学院东路接线工程西起会展路，东至瓯江路，总投资约3852万元，是我市重点民生工程。

为确保大桥接线工程按时完成，城投集团自承接该项目以来，就一直处于紧张的施工状态——今年6月初道路开始进场，因涉及连接线红线范围内七家企业搬迁问题而施工受阻，直到11月初全面铺开。在短短41天内，完成主线双向8车道的水泥稳定层浇筑、所有过街管线预埋以及路中绿化带的乔木种植，目前已经具备通车条件。

这几日正逢阴雨，气温骤降。记者在现场看到：主车道上，施工车正来回做最后的沥青摊铺工作，而由于施工场地上没有遮挡之物，工作人员只能戴着安全帽，冒雨在寒风中指挥施工。但即便天气恶劣，但施工人员仍然坚守岗位，加班加点赶工期。与此同时，集团下属滨江公司还就工业区内的电线电缆、地埋水管、通信光缆等与相关单位进行了对接和拆移。

除了七都大桥连接线的建设工作外，截至目前，城投集团动工七都大桥北汊桥，开工宁波路二期、新纺织路南段等3条道路；建成通车附一医附属一路、小南路北段工程、纬86路等6条道路；拓宽了望江西路与广化路交叉卡口等2个，优化了世纪广场地下通道。年内，集团还将开工温瑞大道一期，建成通车瓯海大道西段等2条道路。

拆迁征地共推专项行动——多方合力  共促拆迁改造推进

作为涂田工业区81家企业中的一员，朱龙这几天一直在为拆迁的事情奔波。在他看来，涂田工业区的改造对社会以及企业来说，都是件好事。自1992年建立以来，该工业区就存在着运营不够规范，生产企业“低、小、散”等问题。改造之后，有利于企业的转型升级、产业提升。

俗语说“好事多磨”。事实上，该工业区的改造工作从2003年就已开始协商。由于涉及到多方利益，双方一直未真正谈好，许多企业主对征收政策都持有观望情绪，对资金保障也存在一定疑虑，因而在选择安置方式时常常举棋不定。再加上这两年整个金融大气候并不好，原本积极支持改建工作的企业主们也开始有些迟疑了。

然而，在这81家企业中就有20家涉及七都大桥接连工程，总占地面积达到了66.83亩。如果再不及时改造，年初提出的“七都大桥接线工程年内竣工通车”将成为一纸空谈。

时间紧迫，任务艰巨。针对以上情况，城投集团成立了特别攻坚小组，积极对接属地政府，联合税务、工商、国土、规划及行政执法等职能部门和相关单位，加快企业搬迁政策处理进度。此外，为了消除企业疑虑，集团采取了分批次、分阶段编排资金拨付的方式，多方筹措资金，使企业拆迁补偿资金得到了有效保障，提高了企业“临转正”协议签订率。同时，也促进其他企业在短时期内与改建办签订协议，落实厂房搬迁。

多线督查、创新政策方案、协调落实资金……正是由于多方合力，多管齐下，截止今年10月，涉及七都大桥接线工程的20家企业的搬迁工作都已顺利完成。到了上个月，涂田工业区(包括七都接线部分)已有72家企业完成拆迁协议签订，企业协议签订率达到了89%。

资金保障工作专项行动——多方融资  共筑加大投入基石

改建企业主、拆迁户担心拆迁补贴资金是否能准时到位，建设单位则需要充裕资金才能保证工程进度——资金，关系到城投集团总体工作进程顺畅与否。

第一个发债的国资企业，第一个提出虚拟股权融资的国资企业，第一个发行应收账款财产权信托产品的国资企业……借着金改这阵“东风”，城投集团在全市国资企业融资中实现了“三个第一”。

“我们到了上个月已累计融资约50.75亿元，完成年度计划35亿元的145%。”城投集团的工作人员说，除了拓宽融资渠道外，他们还对城建资产进行了摸底、梳理和划分，加大了资产处置盘活力度，这一块的收益达到约5亿元。集团还建立了房屋统筹调拨分级处置机制和资产信息管理系统，实现了资产系统化调度、信息化管理。同时，积极创新资产经营手段，组建资产经营公司，扩大经营范围，竞得瓯江干流砂石采运经营权，初步实现了资产经营的专业化、多样化的目标。

今年，城投集团还开展了招商引资工作专项行动，计划完成土地出让至少4宗。截止目前，集团已与30多家企业建立合作意向。成功出让中心区E15地块、滨江商务区18-02、18-03地块等3宗50亩土地，回笼出让金5.26亿元。同时，2宗36.3亩的土地正在挂牌，2宗106.54亩的已签订用地申请协议进入出让审批流程。

温州市城投集团滨江商务区完成投资36.31亿

出处：温州网

12月21日，从2012年“互学互比”汇报会第三场上获悉，温州市城投集团在2012年工作中取得以下成绩：

滨江商务区完成投资36.31亿元。大楼建设总投资65.05亿元，总建筑面积88.76万㎡。年内开工温瑞大道一期等2条道路。建成七都大桥连接线、商务四路一期等4条道路。

涂田、屿田、鲍州三大工业区总搬迁面积达1231亩，其中涂田工业区81家企业已签订协议72家；屿田、鲍州工业区搬迁正在协商谈判。与鹿城区共推征地拆迁，启动黎一、黎二、同心社等165.81万㎡的城中村改造工作。

交通道路建设33个项目，完成投资15.19亿元。开工宁波路二期等5条道路桥梁，开工总里程7.6公里；建成通车瓯海大道西段、附一医附属一路等8条道路，通车总里程18.3公里，有效缓解了城市交通压力。

完成“拔钉”15户；开工E18二期等3个安置房地块33.13万㎡，完成率达129%；竣工沿江路二期等5个地块安置房21.02万㎡，完成率达159%。认购住宅1130套，完成率达108%；认购营业房528间，完成率为100%；交钥匙2103套，完成率达101%。停车泊位开工1383个，建成1218个，完成率100%。建设园林绿化项目14个。

## 云南城投拟2.54亿收购大理一旅游地产45%股权
出处： 新华房产

云南城投12月26日所发公告表示，公司拟收购公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称“省城投集团”)持有的，云南城投海东投资开发有限公司(下称“海东公司”)45%的股权及全部债权，并对海东公司所运营的项目进行后续投资。

据介绍，本次交易总价款为人民币25397.79万元。海东公司目前由省城投集团持股45%；深圳市TCL鸿泰置业有限公司持股25%；四川融琛投资有限公司持股20%；深圳市海谷海置业有限公司持股10%。

公告显示，海东公司的经营业务是“大理·海东方国际旅游休闲体验区”建设项目的开发经营，海东方项目位于洱海东侧，与苍山隔海相对，为省城投集团在云南省历史文化名城大理运作的以旅游休闲、养生为主题的大型综合房地产开发项目，建成后将成为大理高端国际养生度假目的地，集养身、度假、运动、休闲、居住于一体的综合性高端国际旅游度假休闲区。

海东方项目规划总用地约6768亩，由海东公司全资子公司云南城投洱海置业有限公司负责承担该项目的开发及销售。截止10月31日，云南城投洱海置业有限公司已取得该项目土地使用权面积1132.65亩(其中，住宅用地976.28亩，商业用地156.37亩)，已取得土地证的地块预计投资约45.7亿元。

同日，云南城投宣布，在对会展项目的情况进行研究、分析、测算后，根据初步测算结果、会展项目特点以及公司实际财务状况综合考虑，公司拟放弃参与位于昆明市官渡区六甲街道办事处KCGD2012-10号地块的挂牌交易。

公告介绍，KCGD2012-10号地块项目位于昆明市官渡区福保半岛区域内，是一个纵贯南北2600米，横跨东西1000米、平地架空12米的大体量、广布局、多层次的建筑群。项目规划总用地2280亩，分为国际博览区、国际会议区、会展风情旅游区、会展配套生态社区四大功能分区，地上总建筑面积约404.8万平方米，地下建筑面积约103.8万平方米，整体总投资约344.62亿元。

## 云南城投借道信托融资 创设31亿旅游产业基金

出处：第一财经日报

借道信托，云南城投即将以10亿元的自有资金，撬起一个总额达到31亿元的旅游产业基金，展现了其不俗的金融技巧。

云南城投发布公告称，公司将参与“中航信托.天启330号云南城投旅游产业投资集合资金信托计划”(下称“天启330号”)，并通过天启330号信托资金与安盛创享公司(下称“安盛创享”)、云南省水务产业投资有限公司(下称“云南水务”)共同出资设立云南安盛创享旅游产业投资合伙企业，出资总额为31.2亿元。

云南城投在公告中表示，本次交易符合公司发展战略的需要，有利于公司建立非银行资金渠道，通过基金形式投资拓展新项目，发挥金融手段作用，增加投资收益，提高公司经营绩效。

据介绍，天启330号作为有限合伙人(LP)，是由中航信托设立的集合资金信托计划，初始资金规模为30亿元；其中，优先委托人方正东亚信托有限责任公司认缴20亿元，云南城投作为劣后委托人认缴10亿元。

公告显示，天启330号预计期限为36个月，优先级份额预期信托收益率按11.30%执行，云南城投认购的劣后级份额则不设预期收益率。云南城投控股股东云南省城市建设投资集团有限公司(下称“云南城投集团”)为劣后义务提供连带责任保证担保。

这只产业基金的普通合伙人(GP)为安盛创享，该公司由云南城投与鼎新绿碳(天津)股权投资基金合伙企业(下称“鼎新绿碳”)共同出资设立，注册资本2000万元，云南城投与鼎新绿碳分别出资1000万元，各占一半股权。

另一位有限合伙人为云南水务，是云南城投集团的全资子公司，其出资额为1亿元。

从上述交易结构来看，云南城投计划出资10亿元，以及关联公司云南水务出资1亿元，通过引入优先级的20亿元信托资金，设立一个规模达到31亿元的云南旅游产业基金。

至于安盛创享，其作为普通合伙人，扮演着基金管理人的角色。据公告，安盛创享负责云南旅游产业基金的日常运营，并对其债务承担无限连带责任，天启330号与云南水务以其认缴的出资额为限承担责任。在安盛创享5名董事会成员中，云南城投占据3席，明确了其实际控制人的地位。

据披露，云南旅游产业基金将以云南城投的旅游产业(旅游、文化、商业、度假、养生)等项目投资为主，闲置资金用于投资国债与银行理财产品等临时投资。

根据相关监管规定，安盛创享将保证云南旅游产业基金的资金不违规用于土地一级开发、房地产开发、炒股炒楼，不流向政府融资平台、“两高一剩”产业和“铁公基”领域，以及不用于法律法规和政策禁止的其他领域。

# 中天城投打造“绿色”驱动引擎

出处：中国证券网

中天城投重点房地产项目“中天未来方舟”项目日前获得国家住房和城乡建设部批准成为“绿色生态示范城区”，并且获得国家财政部拨付2012年绿色生态城区示范补助资金5000万元。“绿色生态”正在成为公司新标志和新的发展驱动力。

据了解，“未来方舟”项目位于贵阳市老城区东部的云岩区渔安安井片区，属于"大贵阳"战略重要组成部分，《贵阳市城市总体规划（2009－2020年）》近期重点建设区域。项目占地953公顷，建设用地约5600亩，常住人口约15万人，包括旅游板块、高端人居板块、生态景观休闲版块，有大型主题公园、五星级温泉度假酒店、综合型疗养医院、室内娱乐中心、大剧场、室内滑雪场、室内水上世界、海洋馆等。区内包括四大门户区、4栋超高层建筑，贵州省建筑高度地标建筑群，近50万平方米旅游综合商业，70万平方米大型生态办公集群，白金五星级酒店群落。该项目将分两期开发，第一期项目建设总量约523万平方米，将于"十二五"期间完成开发。

根据国家住建部的要求，绿色生态城区对示范区域内水资源的节约和循环利用技术、固体废物的减量化和资源化技术、绿色建筑比例、绿色交通体系以及生态绿地系统建设提出了较高的要求，包括：在“绿色生态示范城区”大力推进建筑垃圾资源化利用，积极推进地级以上城市全面开展建筑垃圾资源化利用，各级财政、住房城乡建设部门要系统推行垃圾收集、运输、处理、再利用等各项工作，加快建筑垃圾资源化利用技术、装备研发推广，实行建筑垃圾集中处理和分级利用，建立专门的建筑垃圾集中处理基地；提高非传统水资源的利用水平，大力发展和推广经济可行的水生态技术和节水技术；按照公交引导开发的理念，建立多层次、多样化的公交体系，建立和完善慢行系统等。绿色生态城区将更加体现人与自然、人与城市、城市与生态的和谐，使城市居住环境得到质的提高。

贵阳市从2007年开始就制定了把贵阳建设成为“生态文明城市”的战略规划，制订了“贵阳市生态功能区规划”、“贵阳生态文明城市总体规划”，而此次入选“绿色生态示范城区”的未来方舟项目正是位于贵阳市“生态文明城市”战略规划的核心区域。根据相关规划，这一项目很可能成为贵阳市城市功能空间再造和城市形象升级的重大标志性引擎项目和贵阳未来城市发展的首席"名片"。

据悉，2011年下半年“未来方舟”项目分别在香港、广州、武汉、重庆、上海和北京等对颇具影响力的城市进行了项目巡演与推介，2012年3月已开始正式进行市场销售。根据公司公告，仅今年该项目就已取得国有建设用地使用权面积超过50万平米，正在全面建设当中。