上海城投集团重大工程投资再创历年同期新高

来源：上海市国资委

—————————————————————————

今年1-7月，城投集团共完成重大工程投资90.35亿元，投资计划完成率54.4%，再创历年同期新高。按照今年的建设计划，城投集团承担的市重大工程正式项目28项，年度投资约为166.2亿元。城投集团切实发挥协调平台的作用，每月召开例会，协调梳理重大工程推进中存在的问题，并就有关事项会同有关方面进行专项协调，至今累计已协调解决六十多个问题。上半年，大定海排水系统、白龙港除臭工程已建成投运，新宛平排水系统工程也已基本建成；代建的松江、奉贤、崇明垃圾无害化处理设施，均已试运行。石洞口提标改造工程、龙耀路越江和市交委重点推进的昆阳路越江工程已实现开工目标。

本溪城投公司筹资14亿支持全市重大项目建设

来源：东北新闻网

—————————————————————————

(记者涂艳君)行走到本溪市育龙路程家附近，市民会发现育龙路的延伸方向正在建设一条隧道，工地上施工人员紧张地忙碌着……这是沈环线卧龙至程家改建工程，是本溪市政府为解决小堡地区交通拥堵，改善本溪主城区东出口通行条件，完善路网结构主抓的重点工程项目之一。据了解，在今年政府的一些大项目建设上，不仅相关单位在加紧实施，本溪市城投公司在资金方面也给予了大力支持与帮助。截至目前，已累计为各县区、各部门筹集资金14.37亿元。

年初以来，本溪市城投公司努力克服资金不足的难题，灵活运用融资资金，不断为我市重大项目提供资金支持，有力推动了一批重大项目开工建设。为保证本溪市交通局沈环线卧龙至程家段以及三家子至卧龙段工程如期进行，本溪市城投公司在项目施工前期就先行帮助筹集道路拆迁补偿款。之后，为不影响道路施工，还帮助相关部门跟国开行协调对接，完成工程的报卷、审卷等工作。在本溪城市南出口建设方面，本溪市城投公司也做了很多努力，为平山区千金路二期道路改造(含福金沟路)征地动迁筹集资金。正是有了这笔资金的注入，此次动迁工作只用了两个月时间。目前该路段已具备进场施工条件。

这些都只是本溪市城投公司助力我市重大项目建设的一部分。今年上半年，本溪市城投公司还帮助本溪水洞风景名胜管理局筹集体制改革资金；帮助本溪市卫生局筹集药品结算周转金；为本溪明山区城镇化建设项目提供质押资金等等。本溪市城投公司相关负责人表示，下一步还将继续立足本职，全面贯彻落实本溪市委、市政府各项工作部署，主动担当，从服务全市大局的高度出发做好每一项工作，为全市经济社会发展做出新贡献。